项目名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司技改项目及道路维修

文件编号：2025-0828

三

次

公

开

比

选

文

件

比选单位：中垦牧（陕西）牧业有限公司

2025年8月

中垦牧（陕西）牧业有限公司技改项目及道路维修三次公开比选公告

各参选单位：

现为做好防疫工作，保障生产工作正常开展，对中垦牧（陕西）牧业有限公司技改项目及道路维修进行三次公开比选，诚挚公开邀请有意愿的参选单位参与，项目具体事项详见如下：

一、项目概况

（一）实施单位：中垦牧（陕西）牧业有限公司。

（二）实施单位地址：陕西省榆林市定边县贺圈镇五兴庄村红庄自然村组。

（三）项目名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司技改项目及道路维修。

（四）项目地点：陕西省榆林市定边县贺圈镇五兴庄村红庄自然村组。

（五）项目内容：1.泌乳34运动场围墙外新搭建卸牛台、安装地磅（含地磅1台）；2.泌乳54舍，更衣室楼梯口处搭建洗鞋房一座；3.维修300㎡破损生产道路。（详见施工图纸）。

（六）限标价¥189928.60元（价格包含但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、规费、管理费、利润和税金等），超过¥189928.60元报价，投标无效。

（七）工期：合同生效后30个日历日（参选方可根据自身情况投报工期，超过30个日历日为废标）。

（八）付款方式：

1.履约保证金收取金额为中标价的5%；履约保证金需中标方在收到中标通知书之后签订合同之前交于中垦牧（陕西）牧业有限公司。履约保证金在项目竣工验收合格后七个工作日内无息退还。

2.本工程不支付工程预付款，甲方在工程完工并验收合格，结算审定后七个工作日内向乙方支付结算总额的97％，剩余的3％留作质保金，质保期自竣工验收合格之日起两年，质保期满后无质量缺陷及其他违约情况，七个工作日内无息支付。每次付款前，乙方必须提交相应金额的增值税普通发票。

（九）获取比选文件方式：中垦牧乳业官网http://www.zhongkendairy.com/notice/。

（十）获取比选文件时间：2025年8月28日—2025年9月3日。

（十一）设计图纸获取方式：微信或邮件发送

联系人：魏洋洋   电话：15529711188

二、参选方资质要求

（一）提供委托授权书，提供投标人公司法人身份证复印件和法人委托代理人身份证复印件。

（二）要求提供企业法人营业执照，开户许可证。

（三）建筑工程施工总承包叁级及以上。

（四）具备有效的安全生产许可证。

（五）参选方认为必要的其他证明文件。
    （六）投标的公司提供的资质证明材料应真实、合法、有效。

三、比选响应文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间：2025年9月3日17:00；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。

（二）投标单位将密封完好的、每页盖章且盖有骑缝章的比选响应文件两本（并将比选响应文件电子文档拷贝至U盘，需要进行广联达软件版清标检查，本工程采用广联达计价软件GCCP6.0（版本：6.4100.23.122））送至开标地点，逾期收到或不符合规定的比选响应文件将被拒绝。无论参选方是否中标，比选响应文件将不予退还。参选方可采用顺丰快递形式递交投标资料，但参选方应注意投标截止时间，合理安排时间。收件人：魏洋洋，联系电话：15529711188。

四、开标时间及地点

（一）时间：2025年9月3日17:00。

（二）地点：中垦牧（陕西）牧业有限公司一楼会议室。

五、咨询

咨询截止时间：2025年9月2日18:00前，咨询方式为电话咨询或现场踏勘。

联系人：魏洋洋   电话：15529711188

特此函告

中垦牧（陕西）牧业有限公司

2025年8月28日

第一部分：参选方须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中垦牧（陕西）牧业有限公司技改项目及道路维修 |
| 2 | 实施单位 | 中垦牧（陕西）牧业有限公司 |
| 3 | 项目地址 | 陕西省榆林市定边县贺圈镇五兴庄村红庄自然村组 |
| 4 | ★工期 | 合同生效后30个日历天（参选方可根据自身情况投报工期，超过30个日历日为废标）。 |
| 5 | ★质保期 | 自验收合格之日起2年 |
| 6 | 联系方式 | 联系人：魏洋洋，联系电话：15529711188。 |
| 7 | 招标范围 | - 泌乳34运动场围墙外新搭建卸牛台、安装地磅（含地磅1台，20吨）； - 泌乳54舍，更衣室楼梯口处搭建洗鞋房一座； 3.维修300㎡破损生产道路。（详见施工图纸） |
| 8 | 投标报价组成 | 包含但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、规费、管理费、利润和税金等。 |
| 9 | ★最高限价 | 本次招标含税报价最高上限为￥189928.60元，超过限价投标无效。 |
| 10 | 投标保证金 | 1.投标保证金：￥3700元（参选方需备注中垦牧（陕西）牧业有限公司技改项目及道路维修投标保证金），参选方应于2025年9月3日17:00时前，将投标保证金打到招标人账户。（注：参与第二次投标的投标保证金不能直接用于第三次比选，需按照招标文件要求重新缴纳）未在规定时间内递交投标保证金的视为未响应本次邀约投标活动，招标方届时恕不接受其递交的投标文件。投标保证金在招标方与中标方签订合同后7个工作日内无息退还。 2.投标保证金电汇地址： 单位名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司 开 户 行：中国农业发展银行定边县支行 账 号：20361082500100000357701 - 投标保证金缴存凭证（复印件加盖公章附投标文件内）。 |
| 11 | 履约保证金 | 按照中标价的5%收取，需中标方在收到中标通知书之后签订合同之前交于招标方（电汇地址同投标保证金电汇地址）。履约保证金在竣工验收合格后七个工作日内无息退还。 |
| 12 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 13 | 报价及付款方式 | 1.人民币报价。 2.履约保证金收取金额为中标价的5%；履约保证金需中标方在收到中标通知书之后签订合同之前交于中垦牧（陕西）牧业有限公司。 3.本工程不支付工程预付款，甲方在工程完工并验收合格后，结算审定完七个工作日内向乙方支付结算总额的97％，剩余的3％留作质保金，质保期自竣工验收合格之日起两年，质保期满后无质量缺陷，一次性无息支付质保金。 4.每次付款前，乙方必须提交相应金额的增值税普通发票。 |
| 14 | 参选方资质 | 参选方应具备以下资格条件： 1.提供委托授权书，提供投标人公司法人身份证复印件和法人委托代理人身份证复印件。 2.要求提供企业法人营业执照、开户许可证。 3.建筑工程施工总承包叁级及以上 4.具备有效的安全生产许可证。 5.参选方认为必要的其他证明文件。 6.投标的公司提供的资质证明材料应真实、合法、有效。 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 投标文件份数及要求 | 招标文件两份（并将比选响应文件电子文档拷贝至U盘），一起封装。投标人应填写投标单位全称，同时加盖印章。比选响应文件必须由法人代表或授权代表签署。 |
| 17 | 投标文件装订及密封要求 | 比选响应文件分为资质文件和商务及技术文件，可一起装订。各册均须左侧装订，装订采用胶封。要用封条在比选响应文件袋背面上方开口处密封，并填写密封日期，加盖投标人公章。封皮上写明招标项目名称及投标人名称。比选响应文件每页盖章并盖骑缝章。 |
| 18 | 投标文件递交要求 | 1.投标文件递交的截止时间：2025年9月3日17:00；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。 2.投标单位将密封完好的、每页盖章且盖有骑缝章的比选响应文件一本（并将比选响应文件电子文档拷贝至U盘，需要进行广联达软件版清标检查，本工程采用广联达计价软件GCCP6.0（版本：6.4100.23.122））送至开标地点，逾期收到或不符合规定的比选响应文件将被拒绝。无论参选方是否中标，比选响应文件将不予退还。参选方可采用顺丰快递形式递交投标资料，但参选方应注意投标截止时间，合理安排时间。收件人：魏洋洋，联系电话：15529711188。 |
| 19 | 构成投标文件的其他材料 | 参选方的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 20 | 实施单位书面澄清或补疑截止时间 | 2025年9月4日18:00。 |
| 21 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算）。 |
| 22 | 公开比选时间及地点 | 2025年9月3日17:00，中垦牧（陕西）牧业有限公司一楼会议室。 |
| 23 | 合格中标方的条件 | 资格审核通过后，在响应了招标文件的前提下，经综合评比得分最高者中标。 |
| 24 | 评标方法及 标准 | 根据公司招标办法，由招标人组织相关专业人员组成评标小组，现场公开进行综合评比，择优选择中标单位。 |
| 25 | 定标和通知 | 1.招标方在中标候选人范围内依据排序进行选择，最终确定中标方。 2.中标及落标：定标后，招标方将通知中标人；如参选方在比选工作结束后15日内没有接到招标方发出的中标通知书，投标方应视为在本次投标工作中落标。 3.收到三家（含三家）以上符合招标要求的投标方，正常开标，招标方评标小组与投标方就价格、施工方案、安全管理等内容进行比选；不足三家按照议价谈判结果执行，最低价中标，议价不能高于投标价，否则扣除保证金并永久性取消投标资格。 |
| 26 | 合同的签订 | 中标人应按双方约定的时间、地点与招标人签订经济合同，否则按比选后放弃中标处理。 |
| 27 | 投诉 | 参选方若有异议，可向招标方监督部门——中垦牧乳业（集团）股份有限公司进行投诉。投诉电话：023-67686008。 |
| 28 | 重要提示★ | 公开比选文件中的星号（“★”）条款均不得负偏离，比选响应文件不满足公开比选文件中加注“★”的将废标。 |
| 29 | 废标条款 | 1.投标人同时应认真审阅公开比选文件中所有的事项条款和规范要求等，若投标人的比选响应文件没有按公开比选文件要求提交全部资料，或比选响应文件没有对公开比选文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。 2.比选响应文件商务标中存在不符、多报、漏报、报价混乱、取费不标准按废标处理，对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为在实质上不响应公开比选文件而予以拒绝。 3.比选响应文件封面、商务标部分、技术标部分等均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在比选响应文件中须同时提交比选响应文件签署授权委托书。比选响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则比选响应文件签署授权委托书无效，按废标处理。 4.招标人在规定的投标截止时间以后收到的比选响应文件，将被拒绝并退回给投标人。 |

- 第二部分：主要招标内容及技术要求

一、施工用水、用电：施工用水、用电由招标方提供，在招标方指定地点取用。（免费节约使用，结算时不计入水电费）

二、安全培训：乙方施工人员需经过甲方安全部门进行安全培训方可入场施工。

三、工程内容：按设计图纸及清单要求建设。

（1）设计图纸（详见附件）。

（2）清单（详见附件）。

四、技术要求：达到《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求。

五、验收标准

（1）乙方必须严格按照设计图纸、说明文件和国家颁发的现行有关规范进行施工，并接受甲方现场代表和监理的监督检查，确保项目质量达到合格要求，并保证相关部门验收通过。

（2）项目完工后，乙方按规定整理提供一套完整的符合甲方要求的技术档案资料，在办理结算前移交给甲方。

（3）乙方必须提前5日提出符合甲方要求的验收书面申请和相关质检资料，经甲方审查合格后，由甲方15日内组织相关部门进行验收。

（4）结算时乙方须提供符合甲方要求的项目竣工图纸、结算报告等，甲方应在乙方提供结算资料后两个月内完成结算工作。

（5）最终整改后乙方应在10个工作日内将符合甲方要求的各项成果、硬件、软件、数据资料、文档等全部成果移交，并办理相关移交手续。

（6）项目竣工验收后，项目保修期由验收合格之日起计算。

第三部分：评分规则及计算标准

一、评标方法及标准：

综合评选，择优推选出合格中选人，形成比选评审意见，参评成员予此签字确认生效。

二、报价要求和评分办法：

| 评分因素及分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 商务部分 （10分） | - 业绩（5分）：提供与其他单位类似业绩的合同签字盖章扫描件（须含合同首页，合同双方盖章页）。每1家有效业绩得1分，最高不超过5分。 |
|  | - 工期（5分）：满足招标文件要求得3分，每提前3天增加1分，最多加2分。 |
| 技术部分 （30分） | 施工方案（10分）：根据技术和施工时间要求提供完整、针对性强、切实可行的施工方案。优秀得7～10分，良好得4～7分，差得0-4分。 |
|  | 施工组织设计（10分）：人员配备齐全，劳动力计划安排合理；质量管理合理，质量保证措施切实可行；安全文明施工措施针对性强、切实可行。优秀得7～10分，良好得4～7分，差得0-4分。 |
|  | - 安全管理方案（10分）：根据提供的对现场、人员、设备、周边环境及正常生产的保障等安全措施的科学性、有效性、可行性。优秀得7～10分，良好得4～7分，差得0-4分。 |
| 报价部分 （60分） | - 报价分采用低价优先法计算，既满足公开比选的要求且投标最低的报价为评标基准价，其价格分为60分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价／投标报价）×60。 |

三、定标和通知

1.招标方在中标候选人范围内依据排序进行选择，最终确定中标方。

2.中标及落标：定标后，招标方将通知中标人；如参选方在比选工作结束后15日内没有接到招标方发出的中标通知书，投标方应视为在本次投标工作中落标。

3.收到三家（含三家）以上符合招标要求的投标方，正常开标，招标方评标小组与投标方就价格、施工方案、安全管理等内容进行比选；不足三家按照议价谈判结果执行，最低价中标，议价不能高于投标价，否则扣除保证金并永久性取消投标资格。

第四部分：合同条款及内容

中垦牧（陕西）牧业有限公司技改项目及道路维修施工合同

建设单位：中垦牧（陕西）牧业有限公司              （以下简称甲方）

施工单位：                                        （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               项目 施工事项协商一致，达成以下协议。

一、工程概况

1、工程名称：

2、建设地点：

二、工程承包内容范围

按招标文件报价清单、施工图纸和设计变更等。

三、合同工期

合同工期为     个日历日，以甲方书面通知开工起算。暂定   年   月   日开工，至   年   月   日完工。因乙方原因造成工期延误，每延误一天承担￥    元违约金，在结算款中扣除。若因乙方原因工期延误超过     日的，甲方有权解除合同。

四、工程质量标准

工程质量标准： 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求 ，免费质保两年。

五、合同价款

本工程暂定合同总价为：￥   元（大写：    ），其中不含税价￥：   元，税金￥：   元。在合同执行过程中，因国家税收政策变化，采取“不含增值税价款不变的原则”。

六、结算依据

本工程采用固定综合单价，施工完工并通过竣工验收后，按双方共同收方的工程量和报价单综合单价进行结算。若因设计变更投标报价单中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出符合市场价的变更价格，经参建单位审核确认后执行。

七、付款方式

1、本合同签订前，乙方应向甲方支付合同履约保证金，金额为合同价款的5%，即￥   元（大写：   ）。合同履约保证金在竣工验收后七个工作日内无息退还。

2、本工程没有预付款，工程验收合格且完成工程竣工结算后，乙方提供结算金额等额的增值税普通发票，支付至结算金额的97%，留3%的质保金，质保期自验收之日起两年，质保期内无质量缺陷，质保期满后7个工作日内一次性无息支付质保金。

- 八、反商业贿赂条款

- 甲乙双方都知悉并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都知悉任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

- 2、甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。

九、 通知与送达条款

除本合同另有约定外，以下地址为彼此有效通讯地址，任一方以及法院、仲裁机构以快递方式向对方以下地址发出书面函件及诉讼、仲裁文书的，自发出日（邮戳）次日起满3日视为对方收到。接收方拒绝签收的不影响送达效力。任一方通讯地址发生变化的，应及时书面通知对方，变更地址的通知按上述规则视为被对方收到前，原地址视为没有变化。

甲方通讯地址：            。

乙方通讯地址：            。

十、工程师

1、监理单位委派的工程师

姓名：     ，职务： 总监 ，资格证号：    ，身份证号：     。

甲方委托工程师行使的职权：代表甲方对工程质量、进度行使监督的职权，控制工程造价。施工安全、文明施工的监督，配合协调组织。

2、甲方派驻的工程师

姓名：    ， 职务： 现场代表 ，资格证号：    ，身份证号      。

职权： 代表甲方对本工程施工过程中的质量、进度、造价、安全文明施工、合同、信息、现场等进行监督和管理，协调周边关系；经批准后与合同预算、监理共同对工程量和现场签证进行确认。

3、乙方项目经理

姓名：     ，职务： 项目经理  ，资格证号：     ，身份证号      。

十一、其它

1、施工用水、用电由甲方提供，乙方在甲方指定地点取用。

2、本合同及合同附件经双方签字盖章后生效；本合同及合同附件为不可分割部分，具同等法律效力。

3、本合同一式   份，甲乙方各保留   份。

4、本合同执行中出现的问题，双方协商解决，如协商不成到工程所在地人民法院诉讼。

十二、附件

附件一：阳光协议

附件二：工程质量保修书

附件三：施工安全及环保协议

附件四：报价文件

甲方: 中垦牧（陕西）牧业有限公司        乙方：

法定代表：                             法定代表：

或委托代表人：                         或委托代表人：

银行账号：                             银行账号：

开户行：                               开户行：

签订日期：   年   月    日

工程质量保修书

甲方：中垦牧（陕西）牧业有限公司

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经平等、友好协商一致，对 中垦牧（陕西）牧业有限公司技改项目及道路维修项目签订项目质量保修书。

一、项目质量保修范围和内容

1.乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本项目质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：

2.乙方所承包的项目范围为保修范围。

二、质量保修期

质量保修期自项目竣工验收合格并交付使用之日起两年。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.对于涉及安全的质量问题，应当按照国家有关规定，立即向当地行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

四、保修费用

1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

2.本项目约定的质量保修金为结算总额的3% 。

3.质量保修金的返还：两年质保期满后无质量缺陷及其他违约情况，七个工作日内无息支付。保修金不计利息。

五、其他

1.双方约定的其他项目质量保修事项：无。

2.本项目质量保修书，由甲乙双方在完工验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                           授权代表（签字）：

签约时间：2025年   月   日

阳光协议

甲方：中垦牧（陕西）牧业有限公司

乙方：

为了杜绝商业贿赂，防止商业贿赂损害合作双方公司利益和阻碍双方发展正常的商业合作关系，共同约束双方员工尤其是业务直接当事人及公司领导，做到廉洁自律，双方本着真诚合作的态度，经双方平等协商，在合作过程中，共同遵守如下条款：

一、双方在签订业务合同的同时，共同签订约束双方员工的反商业贿赂阳光协议。本协议所指商业贿赂是指为争取己方利益，而给对方员工个人的“回扣”“退佣”“招待”“娱乐”“置业”“就业”“国内或国外旅游”“馈赠”“购物折扣”及其他一切物质或精神上有直接受益的开支。

二、为避免上述行为的发生，双方应共同遵守如下承诺：

（一）乙方不以金钱方式贿赂甲方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员。金钱方式贿赂是指：包括但不限于支付现金，赠予银行卡，赠予有价证券等，如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券、证券等。

（二）乙方不以实物方式贿赂甲方的合同履行相关人员。实物方式贿赂是指：包括但不限于赠送或出借通讯电子设备、录像摄像设备、家电设备、健身器材、烟酒茶、汽车、住房等实物。

（三）乙方不以消费方式贿赂甲方的合同履行相关人员。消费方式贿赂是指：包括但不限于宴请、娱乐消费、旅游、国内或国外考察等方式。

（四）乙方不以其他任何方式贿赂甲方的合同履行相关人员。包括但不限于以朋友名义提供各种好处、活动抽奖、故意输钱、性贿赂等方式。

（五）禁止合同履行相关人员在非甲方公司安排场合会见乙方相关人员，在甲方公司安排场合会见的，原则上至少应有本公司两人（含）以上在场。甲方人员如有违反，将一律予以解雇处分，乙方人员如有违反，则甲方有权终止与乙方的一切合作。

三、乙方送出的礼物，无论价值高低，甲方合同履行相关人员均不得接受。

四、在合同履行过程中，如任何一方发现对方合同履行相关人员出现第二条任何一款所约定的行为时，无论行为人是基于合法或非法目的，均应在第一时间通报对方。

五、在合同履行过程中，如任何一方发现对方业务员、高管人员等与合同履行相关人员向乙方索要第二条任何一款所约定的任何好处，应予拒绝，并应在第一时间向对方通报。若通报情况属实，对方承诺根据具体情况予以合同价款一定比例的奖励给通报方公司。

甲方受理举报信息单位、邮件地址及电话：中垦牧乳业（集团）股份有限公司，重庆市渝北区金渝大道85号汉国中心23楼，电话023-67686008。

乙方受理举报信息单位、邮件地址及电话：                             。

六、如发现乙方违反本协议约定的，甲方将立即停止与其所有商业合作关系，并要求赔偿商业合作业务所有经济损失。

七、本协议的生效日期：自双方签字盖章之日起生效。

八、本协议为主合同的补充内容，与主合同具有同样的法律效力。

九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                            授权代表（签字）：

签约时间：2025年   月   日

第五部分：比选响应文件格式及要求

中垦牧（陕西）牧业有限公司技改项目及道路维修

三次比选响应文件

投标人：（盖章单位）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月   日

目录

（本目录为参考格式，要求参选方在投标文件中标注各项页码，逐页编码、盖章并加盖骑缝章）

一、投标函及投标函附录

- 二、商务及资信证明文件

1.营业执照、开户许可证

2.建筑工程施工总承包叁级及以上

- 3.具备有效的安全生产许可证

- 4.法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于法定代表人直接参加投标）

- 5.法人授权委托书（适用于法定代表人委托代理人直接参加投标）

6.业绩经验（需提供与其他单位类似业绩的合同签字盖章扫描件）

7.投标保证金缴存凭证（复印件）

8.通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）查询相关主体无失信记录（提供截图）

9.参选方认为有必要提供的材料

三、技术文件

1.施工方案

2.施工组织设计

3.安全管理方案

四、投标一览表

1.投标清单报价表

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：中垦牧（陕西）牧业有限公司

我方根据从中垦牧乳业官网下载 中垦牧（陕西）牧业有限公司技改项目及道路维修三次公开比选  的文件及有关资料，已充分理解了该招标文件的全部内容，决定参加投标，经我方研究决定，报价为大写（人民币　　　　　），小写（¥　　　　　　），（价格包含但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、规费、管理费、利润和税金等）。

为此，我方就以下内容分别做出承诺：

1.我方按照“比选公告”的要求，提供投标文件两本（并将比选响应文件电子文档拷贝至U盘）。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利。

3.我方承诺我们的投标文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果。

4.如果我方中标，保证忠实地执行双方所签的施工合同，承担合同规定的责任和义务；并承诺若我方擅自停止施工，招标方可以不予以结算工程款，并扣除合同履约保证金，同时我方还需承担因此给招标方带来的经济损失。

5.我方的投标有效期为：自开标之日起90日。

投标方： （盖章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

联系电话：

日   期：      年   月   日

#### （二）投标函附录

工程名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司技改项目及道路维修

| 序 号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 日历天 | 大于30个日历日为废标 |
| 3 | 缺陷责任期 | 两年 |  |
| 4 | 承包人履约担保百分比 | 中标价的5% |  |
| 5 | 逾期竣工违约金 | 元/天 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |
| 7 | 质量标准 | 合格 |  |
| 8 | 质量保证金扣留百分比 | 3% |  |
| 备注：投标人在比选文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |

投标人：         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

日期：    年   月   日

二、商务及资信证明文件

- 1.营业执照、开户许可证

2.建筑工程施工总承包叁级及以上

- 3.具备有效的安全生产许可证

- 4.法定代表人（单位负责人）身份证明

- 参选方名称：

- 姓名：      性别：     年龄：      职务：       系          （投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。

- 特此证明。

- 参选方：      （单位公章）

- 年    月    日

- 注：本表适用于法定代表人直接参加投标的。

- 5.法人授权委托书

本人       （姓名）系          （参选方名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 中垦牧（陕西）牧业有限公司技改项目及道路维修三次公开比选资格申请文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               （自开标时间起不得少于90日历天）

代理人无转委托权。

| 法定代表人身份证扫描件 （正面） | 委托代理人身份证扫描件 （正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证扫描件 （背面） | 委托代理人身份证扫描件 （背面） |

参选方名称：                        （公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

- 日  期：2025年   月   日

- 注：本表适用于法定代表人委托代理人直接参加投标的。

- 6.业绩经验

### （需提供与其他单位类似业绩的合同签字盖章扫描件）

### 7.投标保证金缴存凭证

#### （附投标保证金电汇回单复印件）

- 8.通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）查询相关主体无失信记录

- （提供截图加盖公章）

- 9.参选方认为有必要提供的材料

- 三、技术文件

1.施工方案

- 2.施工组织设计

3.安全管理方案

四、投标一览表

- 1.投标清单报价表
（土建项目按照招标清单报价）

参选方： （盖章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）